Acta de Constitución de Proyecto

| Empresa: |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Gestión de Clínicas |
| Patrocinador: |  |
| Dueño del Producto: | Aldair Hernandez Cruz |
| Gerente de Proyecto: |  |
| Scrum Master: | Oscar Daniel Mota Hernandez |

Propósito del documento:

El presente documento tiene como propósito autorizar formalmente el inicio del proyecto denominado Sistema de Gestión de Clínica, así como definir de manera general sus objetivos, alcance, beneficios, funcionalidades principales y los involucrados en su desarrollo. Este documento servirá como referencia inicial para la planificación y ejecución del proyecto.

Propósito / Justificación:

Actualmente, aun muchas clínicas y consultorios realizan varios de sus procesos de manera manual o mediante herramientas independientes, lo que puede ocasionar retrasos, errores en la gestión de información y dificultad para dar seguimiento a las operaciones diarias. Por esta razón, se propone el desarrollo de un sistema web que permita centralizar la administración de usuarios, pacientes, citas médicas, consultas, facturación e inventario médico en una sola plataforma. El proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en el desarrollo de software utilizando tecnologías modernas como Spring Boot, además de proporcionar una solución que optimice los procesos administrativos y médicos de una clínica.

Breve descripción del proyecto:

El proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Clínica basado en arquitectura web utilizando Spring Boot como framework principal para el backend. La aplicación permitirá administrar las operaciones esenciales de una clínica mediante diferentes módulos funcionales, entre ellos: - Administración de usuarios y roles. - Gestión de pacientes. - Agendamiento y control de citas médicas. - Registro de consultas médicas y recetas. - Facturación y cobro de servicios. - Control de inventario e insumos médicos. El sistema contará con diferentes perfiles de acceso según las responsabilidades de cada usuario: Administrador, Médico, Recepcionista, Caja, Inventario y Paciente.

Alcance preliminar del proyecto:

El proyecto contempla el análisis, diseño, desarrollo y pruebas de un sistema web para la gestión integral de una clínica médica. Las funcionalidades incluidas dentro del alcance son: ### Módulo de Administración de Usuarios y Roles - Registro, edición y consulta de usuarios. - Asignación de roles y permisos. - Control de acceso al sistema. ### Módulo de Gestión de Pacientes - Registro de pacientes. - Actualización de información personal. - Consulta de historial básico de atención. ### Módulo de Agendamiento y Control de Citas - Programación de citas médicas. - Reprogramación y cancelación de citas. - Visualización de agenda por médico. ### Módulo de Consultas Médicas y Recetas - Registro de diagnósticos. - Captura de consultas médicas. - Generación y consulta de recetas. ### Módulo de Facturación y Cobro - Registro de servicios brindados. - Generación de facturas. - Control de pagos realizados. ### Módulo de Inventario e Insumos Médicos - Registro de productos e insumos. - Control de existencias. - Actualización de entradas y salidas de inventario. ### Roles del Sistema - Administrador. - Médico. - Recepcionista. - Caja. - Inventario. - Paciente. Quedan fuera del alcance inicial funcionalidades avanzadas como integración con laboratorios externos, sistemas gubernamentales, firma electrónica, y aplicaciones móviles.

| Resultados Esperados del Proyecto / Beneficios: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al finalizar el proyecto se espera contar con un sistema web funcional que permita gestionar de forma centralizada los procesos principales de una clínica médica. Entre los beneficios esperados se encuentran: - Mejor organización de la información de pacientes, citas y consultas. - Reducción de errores derivados del manejo manual de registros. - Mayor control de los accesos mediante roles y permisos. - Agilización del proceso de agendamiento y atención médica. - Registro histórico de consultas y recetas para un mejor seguimiento de los pacientes. - Control más eficiente de la facturación y cobro de servicios. - Monitoreo de inventario e insumos médicos para evitar faltantes. - Aplicación práctica de conocimientos de análisis, diseño y desarrollo de software utilizando Spring Boot. - Desarrollo de una solución escalable que pueda servir como base para futuras mejoras o ampliaciones. |  |  |  |  |  |
| Requisitos de alto nivel del Proyecto: |  |  |  |  |  |
| Requisito |  |  | Criterio de éxito |  |  |
| El sistema deberá contar con autenticación y control de acceso basado en roles. |  |  | Los usuarios pueden iniciar sesión y acceder únicamente a las funcionalidades permitidas según su rol (Administrador, Médico, Recepcionista, Caja, Inventario o Paciente). |  |  |
| El sistema deberá permitir la administración de usuarios y roles. |  |  | Se pueden registrar, consultar, editar y desactivar usuarios, así como asignar roles correctamente. |  |  |
| El sistema deberá gestionar la información de los pacientes. |  |  | Los pacientes pueden ser registrados, consultados y actualizados sin pérdida de información. |  |  |
| El sistema deberá permitir el agendamiento y control de citas médicas. |  |  | Las citas pueden crearse, modificarse, cancelarse y visualizarse en la agenda correspondiente. |  |  |
| El sistema deberá registrar las consultas médicas realizadas. |  |  | El médico puede registrar diagnósticos, observaciones y tratamientos asociados a un paciente. |  |  |
| El sistema deberá permitir la generación y consulta de recetas médicas. |  |  | Las recetas quedan almacenadas y pueden ser consultadas posteriormente por los usuarios autorizados. |  |  |
| El sistema deberá gestionar la facturación y cobro de servicios médicos. |  |  | Se pueden registrar pagos y generar comprobantes de los servicios brindados. |  |  |
| El sistema deberá administrar el inventario de medicamentos e insumos médicos. |  |  | Se registran entradas y salidas de productos y se actualizan automáticamente las existencias. |  |  |
| El sistema deberá ofrecer una interfaz web intuitiva para los diferentes usuarios. |  |  | Los usuarios pueden realizar las tareas principales de su rol sin requerir capacitación avanzada. |  |  |
| El sistema deberá garantizar la integridad y seguridad de la información. |  |  | Los datos son accesibles únicamente para usuarios autorizados y las operaciones quedan controladas según permisos. |  |  |
| Hitos |  |  |  |  |  |
| Hito |  | Descripción |  | Entregable |  |
| Inicio del proyecto |  | Definición del proyecto, objetivos y alcance. |  | Acta constitutiva aprobada. |  |
| Levantamiento y análisis de requisitos. Definición de épicas e historias de usuario. |  | Identificación de funcionalidades, roles y procesos de la clínica. |  | Documento de requisitos y Product Backlog. |  |
| Diseño de la arquitectura y base de datos |  | Diseño técnico de la solución utilizando Spring Boot y modelo de datos. |  | Diagramas UML, arquitectura y modelo entidad-relación. |  |
| Sprint 1 |  | Desarrollo del módulo de usuarios, roles y autenticación. |  | Módulo funcional de acceso al sistema. |  |
| Sprint 2 |  | Desarrollo de gestión de pacientes y citas médicas. |  | Módulos de pacientes y agenda operativos. |  |
| Sprint 3 |  | Desarrollo de consultas médicas y recetas. |  | Registro de consultas y generación de recetas. |  |
| Sprint 4 |  | Desarrollo de facturación y cobro de servicios. |  | Módulo financiero funcional. |  |
| Sprint 5 |  | Desarrollo de inventario e insumos médicos. |  | Control de inventario implementado. |  |
| Integración y pruebas (Sprint 6) |  | Integración de todos los módulos y corrección de errores. |  | Sistema integrado y probado. |  |
| Entrega final |  | Presentación y demostración del sistema. |  | Producto terminado y documentación final. |  |
| Riesgos |  |  |  |  |  |
| Riesgo | Probabilidad |  | Impacto |  | Plan de mitigación |
| Cambios en los requisitos durante el desarrollo. | Media |  | Alto |  | Definir claramente el alcance y gestionar cambios mediante el backlog. |
| Retrasos en la implementación de módulos. | Media |  | Alto |  | Realizar seguimiento semanal durante los Sprints. |
| Falta de experiencia del equipo en Spring Boot. | Media |  | Medio |  | Investigar previamente y realizar pruebas de concepto. |
| Problemas de integración entre módulos. | Media |  | Alto |  | Realizar integraciones frecuentes durante cada Sprint. |
| Ausencia o baja disponibilidad de integrantes del equipo. | Media |  | Medio |  | Distribuir conocimiento y documentar avances continuamente. |
| Errores en el diseño de la base de datos. | Baja |  | Alto |  | Revisar y validar el modelo de datos antes del desarrollo. |
| Pérdida de código o documentos. | Baja |  | Alto |  | Utilizar GitHub y respaldos periódicos del proyecto. |
| Tiempo insuficiente para pruebas finales. | Media |  | Medio |  | Reservar un Sprint o periodo específico para pruebas e integración. |
| Costo Preliminar Estimado / Presupuesto |  |  |  |  |  |
| Recursos Humanos El equipo estará conformado por 6 integrantes bajo la metodología Scrum, distribuidos entre los roles de Product Owner, Scrum Master y Developers. Considerando una dedicación promedio de 2.5 horas diarias por integrante, durante un período aproximado de 12 semanas de desarrollo (60 días hábiles), cada miembro aportará alrededor de 150 horas de trabajo. La estimación total de esfuerzo humano sería: - 6 integrantes. - 150 horas por integrante. - 900 horas totales de trabajo. Tomando como referencia un costo teórico de $120 MXN por hora, equivalente a un perfil junior de desarrollo de software, el costo estimado del recurso humano sería: 900 horas × $120 MXN = $108,000 MXN Por lo tanto, el presupuesto estimado para recurso humano es de $108,000 MXN. Recursos Tecnológicos Para el desarrollo del proyecto se utilizarán principalmente herramientas de software libre y recursos académicos disponibles para los integrantes del equipo. Las tecnologías contempladas son: - Spring Boot para el desarrollo del backend. - MySQL o PostgreSQL como gestor de base de datos. - Git y GitHub para control de versiones. - Postman para pruebas de servicios. - Visual Studio Code como entorno de desarrollo. - Computadoras personales de los integrantes del equipo. Debido a que todas las herramientas cuentan con versiones gratuitas, no se consideran costos de licenciamiento. Como gasto opcional, se contempla la contratación de un servicio de alojamiento o despliegue en la nube para demostración del sistema. Costo estimado de recursos tecnológicos: $1,000 MXN Presupuesto Total Estimado Tomando en cuenta el esfuerzo del equipo y los recursos tecnológicos, el presupuesto preliminar estimado del proyecto es el siguiente: Recurso humano: $108,000 MXN Recursos tecnológicos: $1,000 MXN Costo total estimado del proyecto: $109,000 MXN |  |  |  |  |  |

| Interesados en el proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interesado | Cargo | Rol | Teléfono | Email |

| Supuestos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se asume que todos los integrantes del equipo tendrán disponibilidad promedio de 2 a 3 horas diarias para trabajar en las actividades del proyecto. - Se asume que los requisitos funcionales definidos al inicio del proyecto serán suficientes para el desarrollo de la primera versión del sistema. - Se asume que los miembros del equipo cuentan con conocimientos básicos de desarrollo web, bases de datos y uso de Spring Boot. - Se asume que cada integrante dispondrá de una computadora con acceso a internet para realizar las actividades de análisis, desarrollo y pruebas. - Se asume que las herramientas necesarias para el desarrollo, como Spring Boot, GitHub, MySQL y Visual Studio Code, estarán disponibles de forma gratuita. - Se asume que la información utilizada para diseñar los procesos de la clínica será suficiente para modelar las funcionalidades del sistema. - Se asume que los integrantes colaborarán activamente en las ceremonias Scrum, incluyendo planificación, seguimiento y revisión de Sprints. |  |  |  |
| Restricciones |  |  |  |
| - El proyecto será desarrollado con fines académicos y deberá completarse dentro del tiempo establecido por la materia. - El backend de la aplicación deberá desarrollarse utilizando Spring Boot como tecnología principal. - El sistema se desarrollará como una aplicación web y no incluirá una aplicación móvil en esta etapa. - El proyecto se limitará a los módulos de administración de usuarios y roles, gestión de pacientes, citas médicas, consultas y recetas, facturación e inventario. - No se contemplará la integración con sistemas externos como laboratorios, aseguradoras, sistemas gubernamentales o plataformas bancarias. - No se incluirán procesos avanzados como firma electrónica, o expedientes clínicos con validez legal. - El desarrollo se realizará utilizando herramientas y servicios gratuitos o de uso académico, por lo que la infraestructura disponible será limitada. - Debido al tiempo y alcance del proyecto, se implementará una versión funcional (MVP) que cubra los procesos principales de una clínica. - La seguridad implementada estará enfocada en autenticación y autorización por roles, sin contemplar mecanismos avanzados de ciberseguridad propios de sistemas productivos. - Cualquier cambio significativo en los requisitos después del inicio del desarrollo será evaluado y podrá afectar el cronograma originalmente definido. |  |  |  |
| Autorización de proyecto |  |  |  |
| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |